### Umowa nr …… /UP/ 2018

# o przyłączenie do m.s.c.

zawarta  w dniu: …………..  r. pomiędzy:

Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze   Mazowieckim ul. Przemysłowa 1, 05-100 Nowy Dwór Mazowieckim, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000178046,  NIP: 5310005023, REGON: 013304572,  zwaną w dalszej części „Dostawcą”, reprezentowaną przez:

1. ……………………………………………….

2. ……………………………………………….

a

firmą………………………… zarejestrowaną ………………………….  w……………………… pod numerem …………………………… wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w ………………….…………………………………..za numerem KRS ……………………………….posiadającym nr  NIP ……………………….i Regon ………………………… , reprezentowanym przez :

1.    ........................................................................

2.    ........................................................................

(informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) dotycząca wykonawcy stanowi załącznik numer 3 do niniejszej umowy)

ewentualnie

(informacja z CEIDG dotycząca wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy)

zwaną / zwanym w dalszej części „Odbiorcą” ,zwanymi dalej łącznie „Sronami”  lub każdej z osobna „Stroną”, o następującej treści:

§1

Postanowienia wstępne.

- Umowę zawiera się w oparciu o :

- Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne  (Dz.U.2006, Nr 89 poz. 625 z późn. zmianami);

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych    (Dz.U. 2007 Nr 16, poz. 92);

- Warunki Przyłączenia do Sieci Ciepłowniczej  nr:  W – ……./……, stanowiące Załącznik do niniejszej Umowy.

§2

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest:

wykonanie przyłącza cieplnego w technologii rur preizolowanych dla potrzeb podłączenia do miejskiej sieci cieplnej, budynku mieszkalnego  przy ulicy ……………. (działka nr: ………..,  obr. …………) o średnicy 2 x DN ………  i  łącznej długości: ……….. mb. od miejsca połączenia z istniejącą siecią cieplną   2 X DN …….. do pierwszych zaworów w pomieszczeniu węzła cieplnego, w Nowym Dworze Mazowieckim, obejmujące:

- opracowanie dokumentacji technicznej;

- obsługę geodezyjną;

- realizację przyłącza sieci  cieplnej;

- odbiory techniczne;

- uruchomienie.

§3

Terminy realizacji

1. Ustala się następujące terminy realizacji przyłączenia:

1) rozpoczęcie prac w zakresie poprzedzającym rozpoczęcie budowy - z dniem podpisania niniejszej umowy;

2) rozpoczęcie budowy nie wcześniej niż po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub w terminie wynikającym ze zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru rozpoczęcia budowy, o ile organ ten nie zgłosi sprzeciwu;

3) przewidywane terminy wykonania przyłącza cieplnego:

-     rozpoczęcie budowy: ………………………… roku;

- zakończenie budowy:……………………. roku.

2. Przewidywanym terminem rozpoczęcia dostawy ciepła do przyłączanego obiektu jest.: ……………………. r.

3. W przypadku braku możliwości realizacji przez Dostawcę inwestycji w terminach  określonych w pkt. 1 i 2 § 3,  Dostawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia na piśmie Odbiorcy o tym fakcie. W takim przypadku Strony w drodze aneksu ustalą inne terminy.

4. Odbiorca przygotuje pomieszczenie do montażu węzła cieplnego w terminie uzgodnionym z  Dostawcą.

§4

Prawo dysponowania nieruchomością

1.  Odbiorca oświadcza, że przyłączany obiekt przy ul. …………..  w Nowym Dworze Mazowieckim, zlokalizowany jest na nieruchomości, do której przysługuje mu prawo własności / użytkowania wieczystego. Nieruchomość tę stanowi działka oznaczona numerem ewidencyjnym: ………… , obr. …………….,  dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą: ……………………………. .

2. Odbiorca oświadcza, że przyznaje Dostawcy prawo do nieodpłatnego, nieograniczonego czasowo korzystania z nieruchomości przez którą przebiegać będzie przyłącze ciepłownicze do obiektu opisanego w §2 w zakresie związanym z przebiegiem przyłącza i rozbudową sieci.

3.  Odbiorca zobowiązuje się nieodpłatnie udostępnić pomieszczenie węzła cieplnego celem zainstalowania urządzeń pomiarowych, regulacyjnych i armatury, stanowiących elementy przyłącza oraz udostępniać je nieodpłatnie przez czas nieoznaczony celem kontroli i odczytów w trakcie eksploatacji i usuwania awarii.

4. Odbiorca w przypadku sprzedaży nieruchomości zobowiązuje się do powiadomienia następcy prawnego o istniejących ograniczeniach związanych z przebiegiem przyłącza ciepłowniczego przez zbywaną nieruchomość.

5. Dostawca w uzgodnieniu z Odbiorcą ustali termin przygotowania nieruchomości do przeprowadzenia  prac przyłączeniowych.

§5

Obowiązki Dostawcy

1. Wybudowane przyłącze będzie stanowiło własność Dostawcy, który wykona następujące czynności i prace związane z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej:

1) na podstawie stosownych pełnomocnictw Odbiorcy dokona niezbędnych czynności formalno - prawnych dla zrealizowania przyłączenia w zakresie budowy przyłącza;

2) dokona niezbędnych uzgodnień w celu ustalenia trasy przyłącza, doboru średnic i terminów realizacji;

3) wykona prace projektowe przyłącza;

4) wykona roboty budowlano - montażowe w zakresie budowy przyłącza;

5) wykona próby i odbiory końcowe wszystkich elementów przyłączenia bez względu na stan własności.

§6

Obowiązki Odbiorcy

Odbiorca wykona następujący zakres prac związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej obiektu:

1) przekaże Dostawcy założenia projektowe obiektu określające położenie  i  lokalizację pomieszczenia węzła cieplnego oraz inne dane, które zdaniem Odbiorcy należy uwzględnić przy projektowaniu przyłączenia;

2) przygotuje pomieszczenia dla zabudowy węzła;

3) będzie współkoordynować prace wykonywane przez Strony.

§7

Inne obowiązki Stron

1.Dostawca zobowiązuje się do;

1)  sprzedaży ciepła na warunkach uzgodnionych w odrębnej umowie sprzedaży ciepła;

2) konserwacji węzła cieplnego stanowiącego własność Odbiorcy, po podpisaniu oddzielnej umowy na konserwację węzła cieplnego.

2. Strony zobowiązując się do uczestnictwa w działaniach koordynacyjnych będą bezzwłocznie informować się na piśmie o zagrożeniach realizacji umowy, w tym szczególnie dotyczących:

1) uzyskania uzgodnień formalno  - prawnych;

2) uzyskania dostępu do terenu i obiektów w związku z budową;

3) braku możliwości odbioru zamówionego ciepła w całości lub części albo w uzgodnionym terminie.

§8

Koszty i własność

1. Planowany koszt realizacji  przyłącza wynosi:………….. zł.+ obowiązujący podatek VAT tj. ……………..zł  (słownie: ……………………………. ), z czego Odbiorca zapłaci na rzecz Dostawcy wynagrodzenie w wysokości: …………… zł netto + należny podatek VAT tj. łącznie: …………….. zł. (słownie: …………………….).

2.Odbiorca zobowiązuje się wpłacić na konto Dostawcy; Bank Spółdzielczy numer: 65801100080000009827680001, zadatek w kwocie 20% kosztów przyłączenia (netto + VAT), ponoszonych przez Odbiorcę, ustalonych w ust. 1 § 8, w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy tj. kwotę: ……………………  (brutto) w wysokości: (słownie:……………………………………..).

Brak wpłaty  zadatku w terminie, może spowodować przesunięcie terminu realizacji prac z winy Odbiorcy i  naliczenie odsetek za opóźnienie w zapłacie.

3. Kwota o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu  stanowi zadatek w rozumieniu art. 394 kc.

4.Pozostała kwota ponoszonych przez Odbiorcę kosztów, zostanie wpłacona na konto Dostawcy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury po protokolarnym odbiorze przyłącza do sieci cieplnej.

5.  Wybudowane przyłącze stanowić będzie własność Dostawcy.

6. Miejscem rozgraniczenia i eksploatacji przyłącza będą zawory główne przyłącza wysokoparametrowego zamontowane w pomieszczeniu węzła.

§9

Próby i odbiory

1.   Wymagane przepisami próby i odbiory częściowe będą przeprowadzone w trakcie realizacji robót. Terminy i potrzeby dokonania prób i odbiorów częściowych potwierdzone zostaną stosownymi protokołami odbioru.

2. Odbiór przyłącza cieplnego z udziałem przedstawicieli stron umowy nastąpi po zakończeniu prac budowlano - montażowych i próbach „na zimno” przyłącza i węzłów, stwierdzonych protokołem / protokołami  odbioru.

3.  Próba gwarancyjna działania przyłącza i węzła „na gorąco” nastąpi z udziałem Odbiorcy niezwłocznie, nie później niż po rozpoczęciu sezonu grzewczego.

4. Ostateczne odbiory przyłącza i węzła cieplnego oraz instalacji odbiorczych będą przeprowadzone z udziałem przedstawicieli stron umowy w terminach odrębnie uzgodnionych.

§ 10

Odstąpienie od umowy i kary.

1. Dostawca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia uzyskania informacji o wystąpieniu następujących okoliczności:

1) Odbiorca utraci prawo dysponowania nieruchomością lub zostanie ono ograniczone w sposób uniemożliwiający realizację umowy;

2) Odbiorca rażąco narusza warunki umowy;

3) wystąpiło działanie siły wyższej, uniemożliwiające wykonanie zobowiązań umownych przez którąkolwiek ze Stron.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Odbiorcę oraz przez Dostawcę z przyczyn dotyczących Odbiorcy, Odbiorca zapłaci na rzecz Dostawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty planowanego kosztu realizacji przyłącza, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za:

1) opóźnienie realizacji prac wymienionych w §  3 w stosunku do ustalonych w umowie, strona, odpowiedzialna za niewłaściwe wykonanie zobowiązania zapłaci drugiej stronie kary umowne w wysokości 0,10% kwoty planowanego kosztu realizacji przyłącza o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;

2)  w razie nie rozpoczęcia dostarczania ciepła w terminie ustalonym w § 3 ust. 2, z przyczyn będących po stronie  Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy kary umowne w wysokości  kosztów mocy zamówionej określonej w warunkach przyłączenia do sieci ciepłowniczej (stanowiących załącznik do niniejszej umowy) tj. ……… kW,  do chwili rozpoczęcia odbioru ciepła;

3) w razie braku odbioru ciepła w terminach ustalonych w ust. 2 § 3 z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, Odbiorca będzie opłacał na rzecz Dostawcy równowartość opłaty stałej w wysokości wartości całkowitej  cieplnej mocy zamówionej, określonej w warunkach przyłączenia do sieci ciepłowniczej (stanowiących załącznik do niniejszej umowy) tj. ………  kW,  do chwili rozpoczęcia odbioru ciepła;

4) Dostawca nie może zostać obciążony karą umowną jeżeli nierozpoczęcie robót lub opóźnienie nie wynika z winy Dostawcy.

4. Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej, zapłaci ją bez osobnego wezwania. Kary umowne podlegają sumowaniu.

5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych a obejmującego szkodę rzeczywiście poniesioną, jak również wartość utraconych korzyści, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§11

Postanowienia końcowe.

1. Odstąpienie od umowy jednej ze stron powoduje obowiązek zwrotu kosztów poniesionych do dnia odstąpienia drugiej stronie.

2. Umowa wiąże strony do czasu zawarcia umowy sprzedaży ciepła.

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

1) warunki  nr:  W ……. / UP/ ……… r. przyłączenia do sieci ciepłowniczej węzłów cieplnych.

2) wzór umowy sprzedaży ciepła – dostępny na stronie www. zecndm.pl , lub na wniosek zainteresowanego.

6. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

## DOSTAWCA :					           ODBIORCA :